Республика Карелия

# муниципальное образование

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИя СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 15 »  июня 2017г.								 № 46

О внесении изменений в постановление администрации

от 08 августа 2014г. № 47

«Об утверждении муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании постановления Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2017г. № 121-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014г. № 129-П», постановления администрации Сортавальского поселения № 44 от 30 мая 2017г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести и утвердить изменения в постановление администрации Сортавальского поселения от 08 августа 2014 года № 47:

  - Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции (прилагается).

- Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского поселения.

Глава Сортавальского

городского поселения							С.В.Крупин

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сортавальского поселения от 15 июня 2017 года № 46 |  |

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее Закон) |
| Заказчик Программы | Администрация Сортавальского городского поселения |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» |
| Цели Программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; Софинансирование мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Сортавальского городского поселения. |
| Задачи Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; исполнение обязательств по софинансированию мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. |
| Срок реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Сортавальского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Муниципальная адресная программа финансируется за счет бюджета муниципального образования «Сортавальское городское поселение» Объем финансирования Программы: План-11 363 957,57 рублей, Факт (по результатам торгов по этапу 2014 года) -11 173 198,06 рублей, из них: 2014 г. – 0,00 руб. 2015 г. – 2 970 102,51 рублей (этап 2014 г.), 2016 г. – 4 720 549,08 рубля (этап 2014г.), 3 023 925,84 рубля (этап 2015г.), 2017 г. – 458 620,63 рубля (этап 2014г.), 00,00 рублей (этап 2016г.). |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Обеспечение органом местного самоуправления безопасных и комфортных условий проживания граждан; переселение из аварийного жилья - 117 / 304 (семей/человек) |

I. Введение

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного фонда (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Методическими рекомендациями по разработке региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Правлением государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

II. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность районов и городов.

По состоянию на 1 января 2012 года, в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в г. Сортавала насчитывался 21 аварийный многоквартирный жилой дом площадью расселения 4837,73 кв. метра.

Сведения о наличии аварийного жилищного фонда на территории Сортавальского городского поселения по состоянию на 1 января 2012 года приведены в таблице.

Объемы аварийного жилищного фонда на территории Сортавальского городского поселения по состоянию на 1 января 2012 года

| № п/п | Наименование городского поселения | Всего домов / тыс. кв. метров расселяемая площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сортавальское городское поселение | 21/4837,73 кв.м. |

III. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

софинансирования мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Сортавальского городского поселения.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

исполнение обязательств по софинансированию мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

В муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2014-2017 годы включен 21 аварийный многоквартирный дом, в которых 56 жилых помещений находятся  в муниципальной собственности и 61 жилых помещения в собственности граждан. После переселения граждан из данного аварийного фонда, освобождается территория площадью 5130 кв.м., в том числе площадью расселения 4837,73 кв.м., под строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Перечень

многоквартирных домов, участвующих в Программе

| № п/п | Участники Программы | Количество квартир | Количество граждан, проживающих в аварийных много-квартирных жилых домах (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2014год |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31 | 7 | 22 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6б | 2 | 4 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6в | 5 | 16 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 28 | 8 | 24 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 12 | 7 | 21 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | 1 | 1 |
|  | 2015 год |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 | 5 | 15 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 18 | 4 | 8 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 57 | 3 | 8 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Лесная, д. 61 | 1 | 4 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | 7 | 27 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Северная, д. 24 | 12 | 18 |
| 7 | г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 27 | 7 | 12 |
| 8 | г. Сортавала, Совхозное шоссе, д. 10 | 4 | 7 |
| 9. | г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 34 | 1 | 4 |
|  | 2016 год |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 42 | 3 | 11 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кирова, д. 24 | 4 | 11 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Лунинская, д. 6а | 3 | 7 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 10 | 8 | 24 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 14 | 7 | 18 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 8 | 9 | 26 |
| 7 | г. Сортавала, ул. Садовая, д. 23 | 8 | 16 |
|  | Всего за 2014-2016 годы | 117 | 304 |

IV. Мероприятия Программы

| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Прочие текущие расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ законода-тельных актов, регулирующих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |  |
| Участие в софинансировании строительства многоквартирных домов | Бюджет МО «Сортавальское городское поселение» | 2014г. – стоимость 1 кв.м. 36430 руб. 2015г. – стоимость 1 кв. м. 40065 руб. 2016г. – стоимость 1 кв. м. 40065 руб. | Объем финансирования Программы 11 173 198,06 рублей, из них: 2014 г. – 0,00 руб. 2015 г. – 2 970 102,51 руб. (этап 2014 г.), 2016 г. – 4 720 549,08 руб. (этап 2014г.), 3 023 925,84 руб. (этап 2015г.), 2017 г. – 458 620,63 руб. (этап 2014г.), 00,00 рублей (этап 2016г.) |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |  |

V. Ресурсное обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Республикой Карелия, органами местного самоуправления, уполномоченной организацией на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона. Объем долевого финансирования субсидий за счет средств бюджета Республики Карелия определяется в соответствии со статьей 18 Закона и с учетом возможностей консолидированного бюджета Республики Карелия. В 2014 году объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 года №67/пр.

Объем финансирования Программы в 2014 году определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению в этап 2014 года, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015 и 2016 годов определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению в этап 2015 и 2016 годов соответственно, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 года № 7/пр).

Под этапом программы по переселению граждан понимается часть программы в одном календарном году и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона:

2014 год – до 31 декабря 2015 года;

2015 год – до 31 декабря 2016 года;

2016 год – до 01 сентября 2017 года.

Этапы 2014, 2015, 2016 годов реализуются в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В случае переселения граждан из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать долю в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

Средства, предусматриваемые на реализацию  Программы в бюджете Республики Карелия и бюджете Сортавальского городского поселения, могут корректироваться в соответствии с решениями Законодательного Собрания Республики Карелия и представительного органа Сортавальского городского поселения.

VI. Механизм  реализации Программы

Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы –  администрацией Сортавальского поселения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» предоставляет собственникам жилых помещений по договору мены благоустроенное жилое помещение, равнозначное ранее занимаемому жилому помещению, расположенное в построенном в ходе реализации Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 N 129-П многоквартирном жилом доме на территории Сортавальского городского поселения, и принимает от собственников принадлежащее им  жилое помещение, расположенное в аварийном фонде;

б) администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» предоставляет гражданину - нанимателю жилого помещения по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, равнозначное ранее занимаемому жилому помещению, расположенное в построенном в ходе реализации Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 N 129-П многоквартирном жилом доме на территории Сортавальского городского поселения.

Порядок взаимодействия Сортавальского городского поселения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в ходе реализации Программы определяется в соглашении, заключаемом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

достижение планируемых показателей выполнения Программы;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации Программы;

предоставление общественности информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда, в понятной и доступной форме;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Законом и договором с Фондом о долевом финансировании Программы.

Сортавальское городское поселение:

- разрабатывает и представляет в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия муниципальную программу, которая предусматривает процедуру переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и в которой указываются:

объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации Программы,

перечень многоквартирных жилых домов на территории Сортавальского городского поселения, признанных до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции или сносу,

- заключает соглашения с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия и уполномоченным органом (по необходимости);

- подготавливает техническое задание на проектирование и строительство;

- осуществляет финансирование расходов по государственным контрактам;

- осуществляет регистрацию прав собственности муниципального образования на созданный объект капитального строительства;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

- разрабатывает графики переселения семей из аварийного жилищного фонда, проводит проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Поле завершения реализации программных мероприятий по переселению граждан, за счет средств бюджета Сортавальского городского поселения производится снос аварийных многоквартирных жилых домов и формирование земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилищного фонда. Бюджетные ассигнования на исполнения указанных мероприятий предусматриваются в бюджете Сортавальского городского поселения по целевым статьям 2000070350 и 3380002 (внепрограммный вид расходов).

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях;

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы будет расселен аварийный фонд площадью 5130 кв.м., в том числе площадью расселения 4837,73 кв.м. (21 аварийный многоквартирный дом) в г. Сортавала.

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Основными показателями, по которым оцениваются итоги реализации муниципальной адресной программы, являются:

По этапу 2014 года:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 6 домов расселяемой площадью 1 293,75 кв. метров;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 89 человек - 30 семей.

По этапу 2015 года:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 8 домов расселяемой площадью 1 708,78 кв. метра;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 102 человек - 44 семьи.

По этапу 2016 года:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 7 домов расселяемой площадью 1835,60 кв. метра;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 113 человек – 43 семьи.

- К настоящей Программе прилагаются:

Приложение 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Сортавальского городского поселения в 2014г., 2015г. и 2016г. в рамках муниципальной адресной программы;

Приложение 2. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения на территории Сортавальского городского поселения в рамках муниципальной адресной программы;

Приложение 3. Планируемые показатели выполнения Программы