- Республика Карелия

# муниципальное образование

- СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- от 19  октября 2017г.                                   		                     №  570-О

- Об утверждении проекта муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на территории

- Сортавальского городского поселения на 2018 - 2022 годы»

- в рамках реализации приоритетного проекта

- «Формирование комфортной городской среды»

- В целях реализации мероприятий, определяемых паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10)

- 1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сортавальского городского поселения на 2018 - 2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

- Настоящее распоряжение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского поселения.

- Глава Сортавальского

- городского поселения								С. В. Крупин

- ПРОЕКТ

- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением администрации

- Сортавальского городского поселения

- от 15.10.2017г. года  № 570-О

- Паспорт

- муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на территории

- Сортавальского городского поселения на 2018 - 2022 годы»

- в рамках реализации приоритетного проекта

- «Формирование комфортной городской среды»

| - Наименование муниципальной программы | - Формирование современной городской среды на территории Сортавальского городского поселения на 2018 - 2022 годы |
| --- | --- |
| - Основания для разработки муниципальной программы | - Приоритетный проект «Комфортная городская среда» , утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г . - Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 |
| - Заказчик муниципальной программы | - Администрация Сортавальского городского поселения |
| - Разработчик муниципальной программы | - Администрация Сортавальского городского поселения |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Сортавальского городского поселения |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» |
| - Цель муниципальной программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сортавальского городского поселения |
| - Задачи муниципальной программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| - Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству -100%; - 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству – 100% |
| - Срок реализации муниципальной программы | - 2018 - 2022 годы |
| - Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет _________ тыс. рублей, из них: - _____ тыс. рублей за счет средств муниципального образования; - _____ тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия; - _____ тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования. |
| - Ожидаемые результаты реализации - муниципальной программы | - 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству составит 100 процентов; - 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. - 3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД; - 4. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - 5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; - 6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние; - 7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - 8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

- Общие положения.

- Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Сортавальского городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства  придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

- Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

- Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

- Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

- этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

- Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Сортавальского городского поселения в соответствии  со следующими нормативными правовыми актами:

- - Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- - Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

- - Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

- Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями  подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

- Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

- Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном  комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

- Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Сортавальского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также  наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

- в Сортавальском  городском поселении

- Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Сортавальского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

- В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий  разработаны и утверждены Решением Совета Сортавальского городского поселения от ___________________2017г. № _________ Правила благоустройства Сортавальского городского поселения (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

- На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

- Большинство дворов не имеет асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Сортавальского городского поселения многоквартирными домами истек. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

- Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

- Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

- На территории Сортавальского городского поселения расположено порядка 14 общественных территорий.

- К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

- Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий в период с 2015 по 2017 годы

- Таблица 1

| - № п/п | - Наименование показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 год | - 2016 год | - 2017год |
|  | - Количество благоустроенных дворовых территорий | - единиц | - 6 | - 10 | - 13 |
|  | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | - процентов | - 7,6 | - 12,6 | - 16,4 |
|  | - Количество благоустроенных общественных территорий | - единиц | - 1 | - 2 | - 4 |
|  | - Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего - количества таких территорий | - процентов | - 7,1 | - 14,3 | - 28 |
|  | - Доля общественных территорий, нуждающихся в - благоустройстве, от общего количества таких территорий | - процент | - 92,8 | - 85,7 | - 72 |
|  | - Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | - тыс. рублей | - 0 | - 98,0 | - 1273,3 |
|  | - Информация о наличии трудового участия граждан, организаций - в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, - общественных территорий | - единиц | - 0 | - 0 | - 0 |

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

- Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

- Приоритеты муниципальной политики Сортавальского городского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

- Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

- Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

- 1.	Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

- 2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Распоряжением администрации Сортавальского городского поселения от 15 февраля 2017г. № 54-О.

- 3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

- Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Сортавальского городского поселения и как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

- К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- 1.	Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- 2.	Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- 3.	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

- В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

- Ожидаемые результаты подпрограммы:

- - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

- - доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов.

- Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы. Этапы реализации выделяются по годам.

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г. исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

- Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.  приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в приложении № 5 к муниципальной программе;

- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в Сортавальском городском поселении Правил благоустройства приведен в приложении № 6 к муниципальной программе;

- Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении №  7 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- - визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении № 8 к муниципальной программе;

- - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении № 9 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- - нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в приложении 10 к муниципальной программе;

- - порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приложении № 11 к муниципальной программе;

- - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении № 12 к муниципальной программе.

- - планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении № 15 к муниципальной программе

- Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2022 годы.

- Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- -   за счет средств бюджета Республики Карелия;

- -   за счет средств местного бюджета;

- - за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

- При этом распределение объема средств, полученных органом местного самоуправления в 2018 - 2022 годах в качестве субсидии из бюджета Республики Карелия, следующим образом:

- одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий,

- не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

- Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 13 к муниципальной программе.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы представлено в приложении 14 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Состав, формы и сроки предоставления отчетности о реализации мероприятий программы

- Отчет о реализации программы формируется ответственным исполнителем и включает в себя:

- а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение бюджетных расходов по целям и задачам;

- оценка эффективности реализации Программы;

- б) таблицу по форме, согласно приложению 16 к программе.

- Отчет о реализации этапа программы представляется ответственным исполнителем заказчику программы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

- Отчет о реализации программы не позднее 1 июня 2023г. утверждается Главой Сортавальского городского поселения и размещается на официальном сайте администрации Сортавальского городского поселения в сети Интернет.

- Приложение 1

- к муниципальной программе

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| - № | - Наименование показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018-2022 год |
|  | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | - Проценты | - 100 |
|  | - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | - Проценты | - 100 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Перечень

- основных мероприятий муниципальной программы

| - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - Основные направления реализации | - Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |  |  |
| - Задача 1 проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Мероприятия: - Разработка проектно– - сметной документации - на выполнение ремонта - дворовых территории - МКД | - Администрация хелюльского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - локальные - сметные - расчеты | - Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| - 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов - 1.2.1.Минимальный перечень работ: - 1. Ремонт дворовых проездов. - 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. - 3. Установка скамеек. - 4. Установка урн 1.2.2.Дополнительный перечень работ: - 1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой). - 2. Установка бордюрных камней. - 3. Установка качелей. - 4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - 5. Оборудование детской (игровой) площадки. - 6. Оборудование спортивной площадки. - 7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников). - 8. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. - 9. Обрезка деревьев и кустов. - 10. Удаление аварийных деревьев. - 11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев. - 12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников. - 13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание). - 14. Устройство площадок для выгула животных. - 15. Оборудование велопарковки. - 16. Устройство ливневой канализации. | - Администрация Сортавальского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - Отремонтирован дворовой - проезд и произведено озеленение, оборудована - автомобильная парковка территории многоквартирных домов по ул.________ | - Повышение - уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| - Задача 2 Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 Мероприятия: - Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | - Администрация Сортавальского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - 100 % уровень - информирования о - мероприятиях по благоустройств у дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | - Повышение уровня ежегодного достижения - целевых показателей муниципальной программы |  |
| - Задача 3 проведение ремонта и обустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 Мероприятия: - Разработка проектно–сметной документации на благоустройство общественных - территорий |  |  |  | - ___локально – - сметных - расчета | - Повышение уровня ежегодного достижения - целевых показателей муниципальной программы |  |
| - 3.2 Мероприятия: - Проведение благоустройства - общественных территорий: | - Администрация Сортавальского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - . | - Повышение уровня ежегодного достижения - целевых показателей муниципальной программы |  |
|  | - Администрация Сортавальского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - Проведен ремонт тротуара, установлены декоративные уличные светильники | - Повышение уровня ежегодного достижения - целевых показателей муниципальной программы |  |
| - Задача 4 Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. Мероприятия: - Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | - Администрация Сортавальского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - 100 % уровень - информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | - Повышение уровня ежегодного достижения - целевых показателей муниципальной программы |  |
| - 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | - Администрация Сортавальского городского поселения | - 2018 | - 2022 | - доля участия - населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | - Повышение уровня ежегодного достижения - целевых показателей муниципальной программы |  |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- Адресный перечень

- дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

- в рамках муниципальной программы

| - № |  | - Дата проведения собрания | - Доля финансового - участия граждан, - % |  | - Ориентировочная - стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Адресный перечень |  |  | - Перечень мероприятий |  |
| - п/п |  |  |  |  |  |
| - 1 | - г. Сортавала, ул. Новая, 20 | - 07.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворовых проездов с устройством парковки | - 1 066 346,00 |
| - 2 | - г. Сортавала, ул. Бондарева, 14 | - 03.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворового проезда с благоустройством дворовой территории | - 2 734 894,00 |
| - 3 | - г. Сортавала, ул. Советская, 3А | - 15.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворового проезда | - 929 510,00 |
| - 4 | - г. Сортавала, ул. Бондарева, 3 | - 03.03.2017 | - 15 | - Благоустройство дворовой территории с ремонтом дворовых проездов | - 1 074 735,00 |
| - 5 | - г. Сортавала, ул. Победы, 17 | - 10.03.2017 | - 10 | - Ремонт дворовых проездов и устройство автостоянки | - 1 108 673,00 |
| - 6 | - г. Сортавала, ул. Победы, 1 | - 13.03.2017 | - 10 | - Ремонт дворовых проездов с устройством детской игровой и спортивной площадок | - 2 082 848,00 |
| - 7 | - г. Сортавала, ул. Ленина, 24 | - 13.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворовых проездов и устройство освещения | - 369 849,00 |
| - 8 | - г. Сортавала, ул. Кирова, 8 | - 16.03.2017 | - 10 | - Ремонт дворового проезда | - 869 526,00 |
| - 9 | - г. Сортавала, ул. Мира, 6 | - 17.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворовых проездов | - 1 087 922,00 |
| - 10 | - г. Сортавала, ул. Кирова, 13 | - 13.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворовых проездов и устройство освещения | - 1 099 300,00 |
| - 11 | - г. Сортавала, ул. Победы, 18 | - 16.03.2017 | - 15 | - Ремонт дворового проезда | - 763 640,00 |
| - 12 | - г. Сортавала, ул. Ленина, 20 | - 16.03.2017 | - 5 | - Ремонт дворовых проездов | - 478 007,00 |
| - 13 | - г. Сортавала, ул. Карельская, 64 | - 19.03.2017 | - 15 | - Установка и ограждение детской площадки | - 587 871,00 |

- Приложение 4

- к муниципальной программе

- Адресный перечень

- общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

- в рамках муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование общественной территории, её расположение и площадь | - Перечень мероприятий | - Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Сквер ул. Ленина (набережная) | - Благоустройство и озеленение | - 40 000 000,00 |
| - 2 | - Сквер ул. Вяйнемяйнена | - Благоустройство и озеленение | - 3 000 000,00 |
| - 3 | - Сквер ул. 40 лет ВЛКСМ | - Благоустройство и озеленение | - 3 000 000,00 |
| - 4 | - Сквер площадь Кирова | - Благоустройство и озеленение | - 10 000 000,00 |
| - 5 | - Сквер ул. Ленина (ратуша) | - Благоустройство и озеленение | - 10 000 000,00 |
| - 6 | - Сквер ул. Пристанская | - Благоустройство и озеленение | - 4 000 000,00 |
| - 7 | - Сквер ул. Кирова | - Благоустройство и озеленение | - 10 000 000,00 |
| - 8 | - Сквер ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Карельская | - Благоустройство и озеленение | - 2 000 000,00 |
| - 9 | - Сквер ул. Бондарева, ул. Карельская «Братская могила» | - Благоустройство и озеленение | - 10 000 000,00 |
| - 10 | - Сквер ул. Бондарева | - Благоустройство и озеленение | - 5 000 000,00 |
| - 11 | - Сквер ул. Бондарева | - Благоустройство и озеленение | - 5 000 000,00 |
| - 12 | - Сквер ул. Советских космонавтов | - Благоустройство и озеленение | - 3 000 000,00 |
| - 13 | - Парк «Ваккосалми» | - Благоустройство и озеленение | - 40 000 000,00 |
| - 14 | - Сквер «Березовая роща» ул. Карельская 42 | - Благоустройство и озеленение | - 18 000000,00 |

- Приложение 5

- к муниципальной программе

- Адресный перечень

- объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы

| - № | - Наименование - (адрес, место расположения) территории | - Собственник (пользователь), номер, дата соглашения |  | - Перечень мероприятий | - Целевой показатель |  | - Ориентировочная - стоимость - (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Единица измерения | - Количество |  |
| - п/п |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

- к муниципальной программе

- Мероприятия

- по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещенияПриложение 7

- к муниципальной программе

- Минимальный перечень

- видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

- Приложение 8

- к муниципальной программе

- Визуализированный перечень

- образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

| - № п/п | - Визуализированное изображение | - Наименование, характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Скамья |  |  |
| - 1.1 |  |  | - Скамья без спинки: - длина скамейки - 1,5 м; - ширина – 380 мм; - высота - 680 мм. |
| - 1.2. |  |  | - Скамья без спинки: - длина скамейки - 2,0 м; - ширина - 385 мм; - высота - 660 мм. |
| - 1.3. |  |  | - Скамья со спинкой: - длина скамейки - 2,085 м; - ширина - 770 мм; - высота - 975 мм. |
| - 1.4. |  |  | - Скамья на ж/б ножках со спинкой: - Длина скамейки – 1,7 м; - Ширина – 700 мм; - Высота – 700 мм. |

|  | - Урна |  |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. |  | - Урна металлическая «Деревянный декор»: - высота - 665мм; - ширина - 420 мм; - объем: 10 л |
| - 2.2. |  | - Урна для мусора: - высота - 540 м; - ширина – 400 мм; - объем: 20 л. |
| - 2.3. |  | - Урна уличная: - высота - 570 мм; - ширина - 480 мм; - объем: 40 л. |
| - 2.4. |  | - Урна уличная железобетонная с оцинкованным вкладышем: - высота – 520 мм; - ширина – 470 мм; - объем: 40л. |

- Приложение № 9

- к муниципальной программе

- Дополнительный перечень

- видов работ по благоустройству дворовых территорий,

- софинансируемых за счет средств субсидии

- из бюджета Республики Карелия

- Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

- Установка бордюрных камней.

- Установка качелей.

- Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

- Оборудование детской (игровой) площадки.

- Оборудование спортивной площадки.

- Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).

- Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

- Обрезка деревьев и кустов.

- Удаление аварийных деревьев.

- Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

- Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки                  контейнеров-мусоросборников.

- Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

- Устройство площадок для выгула животных.

- Оборудование велопарковки.

- Устройство ливневой канализации.

- Приложение № 10

- к муниципальной программе

- Укрупненные показатели сметной стоимости

- работ по благоустройству дворовых территорий

- в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»

| - № п/п | - Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | - Единица измерения | - Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
|  | - Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |  |  |
|  | - Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | - м2 | - 1387 |
|  | - Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | - м2 | - 635 |
|  | - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | - м2 | - 1073 |
|  | - Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | - м2 | - 842 |
|  | - Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | - м2 | - 1182 |
|  | - Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | - м2 | - 1641 |
|  | - Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | - м2 | - 1867 |
|  | - Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | - м2 | - 1031 |
|  | - Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | - м2 | - 1102 |
|  | - Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. | - м2 | - 2263 |
|  | - Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | - м2 | - 1310 |
|  | - Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | - м2 | - 1092 |
|  | - Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | - м2 | - 1271 |
|  | - Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. |  |  |
|  | - Установка светильников на кронштейнах над подъездами | - шт | - 7803 |
|  | - Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | - шт | - 41312 |
|  | - Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | - шт | - 47456 |
|  | - Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | - шт | - 11410 |
|  | - Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | - шт | - 59737 |
|  | - Раздел 3. Установка скамеек. |  |  |
|  | - Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | - шт | - 7523 |
|  | - Установка бетонной скамьи на фундаменте | - шт | - 9300 - 9876 |
|  | - Установка скамеек ж/б на грунт | - шт | - 6750 |
|  | - Раздел 4. Установка урн. |  |  |
|  | - Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | - шт. | - 2284-2913 |
|  | - Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | - шт | - 4000 - 5670 |
|  | - Установка ж/б урны на грунт | - шт | - 3243 |
|  | - Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой). |  |  |
|  | - Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | - м2 | - 1144 |
|  | - Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | - м2 | - 717 |
|  | - Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | - м2 | - 1015 |
|  | - Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | - м2 | - 1727 |
|  | - Раздел 6. Установка бордюрных камней. |  |  |
|  | - Установка бортового камня (дорожного) | - м | - 1135 |
|  | - Установка бортового камня (тротуарного) | - м | - 914 |
|  | - Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | - м | - 1640 |
|  | - Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | - м | - 1317 |
|  | - Установка бордюрного камня сеч.200х80 | - м | - 877 |
|  | - Раздел 7. Установка качелей. |  |  |
|  | - Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | - шт. | - 44222 |
|  | - Сборка и установка качелей двойных | - шт | - 28850 - 29552 |
|  | - Установка качалки-балансир (малая) | - шт | - 12990 |
|  | - Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). |  |  |
|  | - Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | - м2 | - 469 |
|  | - Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | - м2 | - 496 |
|  | - Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | - м2 | - 1463 |
|  | - Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | - м2 | - 2263 |
|  | - Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | - м2 | - 1601 |
|  | - Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки. |  |  |
|  | - Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | - комплект | - 766343 |
|  | - Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | - комплект | - 90017 |
|  | - Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | - м2 | - 2378 |
|  | - Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | - комплект | - 167112 |
|  | - Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | - шт | - 32766 |
|  | - Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | - комплект | - 585495 |
|  | - Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | - комплект | - 240345 |
|  | - Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | - комплект | - 98942 |
|  | - Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | - комплект | - 345797 |
|  | - Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | - комплект | - 234 388 |
|  | - Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | - комплект | - 128 220 |
|  | - Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | - комплект | - 494503 |
|  | - Раздел 10. Оборудование спортивной площадки. |  |  |
|  | - Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент | - комплект | - 23419 |
|  | - Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 ХипсШейкерЛыжники | - комплект | - 156561 |
|  | - Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода | - комплект | - 98 519 |
|  | - Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом) | - комплект | - 1735245 |
|  | - Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904). | - комплект | - 169017 |
|  | - Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников). |  |  |
|  | - Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | - м2 | - 407-463 |
|  | - Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | - м2 | - 1839 |
|  | - Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | - м2 | - 760 |
|  | - Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | - м2 | - 530 |
|  | - Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | - шт | - 6234 |
|  | - Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | - м живой изгороди | - 1651 |
|  | - Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | - шт | - 2400 |
|  | - Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. |  |  |
|  | - Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | - м | - 879 - 992 |
|  | - Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | - м | - 823 |
|  | - Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов. |  |  |
|  | - Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | - м2 развернутой поверхности кроны | - 21 |
|  | - Раздел 14. Удаление аварийных деревьев. |  |  |
|  | - Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | - шт. | - 4190 |
|  | - Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку | - шт | - 3677 |
|  | - Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев |  |  |
|  | - Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | - 10м2 площади застройки | - 6796 |
|  | - Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников. |  |  |
|  | - Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | - м2 | - 658 |
|  | - Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание). |  |  |
|  | - Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом | - м2 | - 362 |
|  | - Засыпка песком с уплотнением. | - м3 | - 537 |
|  | - Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных. |  |  |
|  | - Раздел 19. Оборудование велопарковки. |  |  |
|  | - Раздел 20. Устройство ливневой канализации. |  |  |
|  | - Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой | - м | - 687 |
|  | - Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней стороны лотков | - м | - 4250 |
|  | - Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков | - м | - 1132 |

- Приложение № 11

- к муниципальной программе

- Порядок

- аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

- 1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

- 2.	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ;

- органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

- общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с распоряжением администрации Сортавальского городского поселения (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

- 3.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

- 4.	Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

- 5.	Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

- 6.	Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Сортавальского городского поселения (далее – администрация).

- В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

- Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

- В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

- Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

- 7.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

- 8.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов управления многоквартирными домами.

- Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

- 9.	После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).

- Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

- Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

- 10.	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания соглашения о перечислении средств субсидий.

- В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

- Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

- 11.	Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.

- 12.	Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

- 13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

- 14.	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

- 15.	Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.

- 16.	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.

- Приложение № 12

- к муниципальной программе

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

- и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

- 1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Сортавальского городского поселения (далее  - Порядок).

- 2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с Распоряжением администрации Сортавальского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

- 3.	Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии администрации Сортавальского городского поселения (далее – администрация).

- 4.	Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 2022 годы (далее – муниципальная программа),

- 5.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

- Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

- 6.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

- а)	осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

- б)	разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

- в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

- 7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее _____________.

- 8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

- Приложение № 13

- к муниципальной программе

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| - Наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | - Источник финансирования | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ГРБС | - Рз Пр | - ЦСР | - ВР | - год | - год | - год | - год | - год | - год | - год | - год |
| - Государственная программа (наименование) | - всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - (наименование государственного заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 14

- к муниципальной программе

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| - Наименование мероприятия Программы* | - Источник финансирования | - Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | - Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | - Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |  |
| - Благоустройство дворовых территорий | - Средства бюджета муниципального образования – ____ тыс.руб; - Средств бюджета Республики Карелия предоставляемые на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды – ____ тыс.руб.; - Средства безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования – _____ тыс.руб.; | - На основании сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство общественных территорий | - Средства бюджета муниципального образования – ____ тыс.руб; - Средств бюджета Республики Карелия – ____ тыс.руб.; - Средства безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования – ____ тыс.руб.; | - На основании сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 15

- к муниципальной программе

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Задачи, направленные на достижение цели | - Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | - Показатели, характеризующие достижение цели | - Единица - измерения | - Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | - Планируемое значение показателя - по годам реализации (2018г.) | - Планируемое значение показателя - по годам реализации (2019г.) | - Планируемое значение показателя - по годам реализации (2020г.) | - Планируемое значение показателя - по годам реализации (2021г.) | - Планируемое значение показателя - по годам реализации (2022г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - бюджет - Сортавальского городского поселения | - другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах |  |  | - Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | - Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |  |  | - Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | - Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 16

- к муниципальной программе

- Итоговый отчет о реализации муниципальной программы

- ___________________________________________

- (название Программы)

- Разработчик Администрация Сортавальского городского поселения

- Источники финансирования ______________________________________________

- (бюджет Сортавальского городского поселения, другие источники)

| - N № п/п | - Перечень программных мероприятий | - 2018 – 2022 гг. |  |  |  | - Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Плановый объем - финансирования по Программе (тыс. руб.) | - Выполнено (тыс.руб.) | - Профинан-сировано (тыс.руб.) | - Степень и результаты - выполнения | - Плановый объем - финансирования по Программе (тыс. руб.) | - Выполнено (тыс.руб.) | - Профинан-сировано (тыс.руб.) | - Степень и результаты - выполнения |

- Руководитель                                                    Подпись