|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сортавальского поселения от 08 августа 2014 года № 47 |  |

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее Закон) |
| Муниципальный заказчик Программы Уполномоченный орган Сортавальского городского поселения | Администрация Сортавальского городского поселения Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Сортавальского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Сортавальского городского поселения. Основные задачи Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Исполнители Программы | Администрация Сортавальского поселения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Расселение 21 аварийного жилого дома общей площадью 5130 кв. м. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальная подпрограмма к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы» |
| Срок реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Муниципальная адресная программа финансируется за счет средств, поступающих из Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее Фонд), бюджета Республики Карелия, местного бюджета. Объем финансирования Программы составит 188 882 234,70рублей, из них: В 2014г. – 46 792 513,50 рублей, в т.ч. 1. средства Фонда – 27 836 866,27 рублей; 2. средства бюджета Республики Карелия – 17 060 082,50 рублей; 3. средства бюджета Сортавальского городского поселения – 1 895 564,73 рубля; В 2015г. – 66 819 605,70 рублей, в т.ч. 1. средства Фонда – 36 142 724,72 рубля; 2. средства бюджета Республики Карелия – 27 609 192,9 рублей; 3. средства бюджета Сортавальского городского поселения – 3 067 688,08 рублей; . В 2016г.- 75 270 115,50 рублей в. т.ч. 1. средства Фонда – 40 713 605,48 рубля; 2. средства бюджета Республики Карелия – 31 100 859,01 рублей; 3. средства бюджета Сортавальского городского поселения – 3455 651,01 рубль; . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение органами местного самоуправления безопасных и комфортных условий проживания граждан; переселение из аварийного жилья - 118 / 308 (семей/человек) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Сортавальское поселение ежемесячно к пятому числу месяца, следующего за отчетным представляет Государственному заказчику Программы - Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия отчеты о ходе реализации Программы. |

I. Введение

Муниципальная адресная программа по переселению граждан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Методическими рекомендациями по разработке региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Правлением государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

II. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность районов и городов.

По состоянию на 1 января 2012 года, в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в г. Сортавала насчитывался 21 аварийный многоквартирный жилой дом общей площадью  5130 кв. метра.

Сведения о наличии аварийного жилищного фонда на территории Сортавальского городского поселения по состоянию на 1 января 2012 года приведены в таблице.

Объемы аварийного жилищного фонда на территории Сортавальского городского поселения по состоянию на 1 января 2012 года

| № п/п | Наименование городского поселения | Всего домов / тыс. кв. метров общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сортавальское городское поселение | 21/5130 |

III. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

ликвидация аварийного жилищного фонда;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Сортавальского городского поселения.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы

В муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2014-2016 годы включен 21 аварийный многоквартирный дом, в которых 56 жилых помещений находятся  в муниципальной собственности и 62 жилых помещения в собственности граждан. После переселения граждан из данного аварийного фонда, освобождается территория площадью 5130 кв.м. под строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Перечень

многоквартирных домов, участвующих в Программе

| № п/п | Участники Программы | Количество квартир | Количество граждан, проживающих в аварийных много-квартирных жилых домах (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2014год |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31 | 7 | 22 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 34 | 1 | 3 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6б | 2 | 4 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6в | 5 | 15 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 28 | 8 | 25 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 12 | 7 | 22 |
|  | 2015 год |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 | 5 | 15 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 18 | 4 | 8 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 57 | 3 | 8 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Лесная, д. 61 | 1 | 4 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | 8 | 28 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Северная, д. 24 | 12 | 18 |
| 7 | г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 27 | 7 | 12 |
| 8 | г. Сортавала, Совхозное шоссе, д. 10 | 4 | 7 |
|  | 2016 год |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 42 | 3 | 11 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кирова, д. 24 | 4 | 11 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Лунинская, д. 6а | 3 | 7 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 10 | 8 | 24 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 14 | 9 | 22 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 8 | 9 | 26 |
| 7 | г. Сортавала, ул. Садовая, д. 23 | 8 | 16 |
|  | Всего за 2014-2016 годы | 118 | 308 |

IV. Мероприятия Программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Анализ законода-тельных актов, регулирующих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | совершенствование республиканской нормативной базы | Администрация Сортавальского поселения, МУ «Городское хозяйство» | весь период | финансирование не требуется |
| 2. | Определение очередности сноса жилых домов в соответствии с требованиями плана развития территории | использование земельных участ-ков после сноса аварийных домов под новое строительство | Администрация Сортавальского поселения, МУ «Городское хозяйство» | весь период | финансирование не требуется |
| 3. | Строительство малоэтажных домов | формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийных домов | Администрация Сортавальского поселения | весь период | финансовые средства бюджетов всех уровней, средства Фонда |

V. Ресурсное обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Республикой Карелия, органами местного самоуправления, уполномоченной организацией на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона. Объем долевого финансирования субсидий за счет средств бюджета Республики Карелия определяется в соответствии со статьей 18 Закона и с учетом возможностей консолидированного бюджета Республики Карелия. В 2014 году объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 года №67/пр.

Объем финансирования Программы в 2014 году определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению в этап 2014 года, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015 и 2016 годов определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению в этап 2015 и 2016 годов соответственно, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 года № 7/пр).

Под этапом программы по переселению граждан понимается часть программы в одном календарном году и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона:

2014 год – до 31 декабря 2015 года;

2015 год – до 31 декабря 2016 года;

2016 год – до 01 сентября 2017 года.

Этапы 2014, 2015, 2016 годов реализуются в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

В случае переселения граждан из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать долю в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Сортавальского городского поселения.

Объем

ресурсного обеспечения Программы на 2014-2016 годы

(рублей)

|  | Всего | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет Республики Карелия | Бюджет Сортавальского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 46 792 513,50 | 24 836 866,27 | 17 060 082,50 | 1 895 564,73 |
| 2015 | 66 819 605,70 | 36 142 724,72 | 27 609 192,9 | 3 067 688,08 |
| 2016 | 75 270 115,50 | 40 713 605,48 | 31 100 859,01 | 3 455 651,00 |
| Всего | 188 882 234,70 | 104 693 196,47 | 75 770 134,41 | 8 418 903,82 |

Средства, предусматриваемые на реализацию  Программы в бюджете Республики Карелия и бюджете Сортавальского городского поселения, могут корректироваться в соответствии с решениями Законодательного Собрания Республики Карелия и представительного органа Сортавальского городского поселения.

VI. Механизм  реализации Программы

Реализация Программы осуществляется  муниципальным  заказчиком Программы –  Администрацией Сортавальского поселения.

Порядок взаимодействия Сортавальского городского поселения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в ходе реализации  Программы определяется в соглашении, заключаемом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

достижение планируемых показателей выполнения Программы;

контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в Программе;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации Программы;

предоставление общественности информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда, в понятной и доступной форме;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Законом и договором с Фондом о долевом финансировании Программы.

Сортавальское поселение осуществляет:

разрабатывает и представляет в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия муниципальную программу, которая предусматривает процедуру переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и в которой указываются:

объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации Программы,

перечень многоквартирных жилых домов на территории Сортавальского городского  поселения, признанных до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции или сносу,

заключают соглашения с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики и уполномоченным органом (по необходимости);

осуществляют контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику информации о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

снос аварийных многоквартирных жилых домов в 3-месячный срок после завершения их расселения, но не позднее срока реализации Программы;

формирование земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях;

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации  Программы  ликвидируется 5130кв. м. (21 аварийный многоквартирный дом) в г. Сортавала.

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Основными показателями, по которым оцениваются итоги реализации муниципальной адресной программы,  являются:

В 2014 году:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 6 домов общей площадью. 1 284,45 кв.метров;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 91 человек - 30 семей.

В 2015 году:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 8 домов общей площадью 1 667,78 кв.метра;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 100 человек - 44 семьи.

В 2016 году:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 7 домов общей площадью 1878,70 кв.метра;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 117 человек – 44 семьи.

- К настоящей Программе прилагаются:

Приложение 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Сортавальского городского поселения в 2014г., 2015г. и 2016г. в рамках муниципальной адресной программы;

Приложение 2. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения на территории Сортавальского городского поселения в рамках муниципальной адресной программы;

Приложение 3. Планируемые показатели выполнения Программы